Etapa 7 – Teste

1. Introdução

Este Plano de Testes descreve a estratégia, o escopo, os objetivos e os procedimentos necessários para garantir a qualidade do e-commerce de pneus para carros elétricos. Ele define como o sistema será avaliado, quais testes serão realizados e os critérios de aceitação.

2. Objetivos dos Testes

- Verificar se o sistema atende todos os requisitos funcionais e não funcionais.

- Identificar falhas antes da implantação.

- Garantir que a experiência do usuário seja fluida, segura e sem erros.

- Assegurar integridade no processo de venda, pagamento e entrega.

3. Escopo dos Testes

- Consulta ao catálogo de pneus

- Filtros e busca

- Seleção e visualização de produtos

- Cadastro e login de cliente

- Carrinho de compras

- Pagamentos (cartão, Pix)

- Atualização de estoque

- Integração com transportadora

- Acompanhamento do pedido

- Painel do administrador

4. Critérios de Aceitação

- 95% dos testes funcionais devem passar

- Nenhum erro crítico ou alto pode permanecer aberto

- Tempo de carregamento < 2 segundos

- Compra completa deve funcionar sem falhas

- Integração com pagamento deve ter 100% de sucesso em ambiente de teste

5. Riscos

- Instabilidade no gateway de pagamento

- Falha na integração com transportadora

- Alta carga inesperada

- Erros em navegador ou dispositivo específico

6. Cronograma de Testes (Exemplo)

| Fase | Duração | Atividades |
| --- | --- | --- |
| Planejamento | 5 dias | Definição do plano |
| Criação de casos | 7 dias | Detalhar casos de teste |
| Execução | 14 dias | Testes funcionais e não funcionais |
| Correções | 7 dias | Ajuste pela equipe de dev |
| Regressão | 4 dias | Validar correções |
| UAT | 3 dias | Aprovação final |

7. Casos de Teste (CT) (Exemplos)

CT01 – Cadastro de Usuário

Objetivo: Validar o cadastro de um novo cliente.
Pré-condição: Usuário não possuir conta.
Passos:

- Acessar página de cadastro.

- Preencher nome, e-mail, senha e endereço.

- Confirmar cadastro.
Resultado esperado: Conta criada com sucesso e e-mail de confirmação enviado.

CT02 – Login

Objetivo: Verificar acesso à conta com credenciais válidas.
Passos:

- Acessar página de login.

- Inserir e-mail e senha corretos.
Resultado esperado: Login realizado e usuário redirecionado ao painel.

CT03 – Consulta ao Catálogo

Objetivo: Validar a exibição de todos os pneus disponíveis.
Passos:

- Entrar no catálogo.

- Verificar listagem de produtos.
Resultado esperado: Produtos são exibidos com foto, preço e especificações.

CT04 – Aplicação de Filtros no Catálogo

Objetivo: Testar filtros (aro, marca, preço).
Passos:

- Abrir catálogo.

- Selecionar filtro de aro.

- Verificar resultados filtrados.
Resultado esperado: Apenas pneus compatíveis aparecem.

CT05 – Visualizar Detalhes do Produto

Objetivo: Validar exibição completa das informações do pneu.
Passos:

- Clicar em um produto.

- Verificar detalhes (aro, marca, autonomia, preço, descrição).
Resultado esperado: Dados corretos e imagem carregam normalmente.

CT06 – Adicionar Produto ao Carrinho

Objetivo: Garantir que o carrinho funciona corretamente.
Passos:

- Selecionar um pneu.

- Clicar em “Adicionar ao carrinho”.
Resultado esperado: Produto aparece no carrinho com quantidade e preço corretos.

CT07 – Finalizar Compra / Checkout

Objetivo: Testar fluxo completo de compra.
Passos:

- Abrir carrinho.

- Inserir dados de endereço e pagamento.

- Confirmar compra.
Resultado esperado: Pedido registrado e confirmação apresentada.

CT08 – Pagamento com Cartão

Objetivo: Validar pagamento por cartão via gateway.
Passos:

- Escolher “Cartão de Crédito”.

- Inserir dados válidos.

- Confirmar pagamento.
Resultado esperado: Pagamento aprovado e pedido alterado para “Pago”.

CT09 – Acompanhar Entrega

Objetivo: Testar rastreamento pós-compra.
Passos:

- Acessar “Meus Pedidos”.

- Selecionar pedido recente.

- Verificar status atualizado.
Resultado esperado: Status como "Separando", "Enviado", "A Caminho" ou “Entregue”.

CT10 – Cadastro/Atualização de Produtos (Administrador)

Objetivo: Validar manutenção de produtos pelo admin.
Passos:

- Acessar painel admin.

- Criar novo produto ou editar existente.

- Salvar alterações.
Resultado esperado: Produto atualizado no catálogo.